AI 辅助编程规范与实战示例

——以「货物类型模块」为例

技术协作说明文档

文档目的：向业主说明我们团队如何用 AI 协作完成工程开发，包含协作流程、工程规范、以及一个可直接对照代码的真实模块示例，便于业主了解我们的工作方式、质量保障手段与可复用的经验。

一、背景：我们为什么用 AI 编程

本项目（Saber3 企业级后台）是一个模块多、表单多、校验规则多、样式规范严苛的大型 Vue 3 工程。传统人工开发存在两个痛点：

- 重复劳动多：每个 CRUD 模块的列表、搜索、新增、编辑、导入、导出结构高度相似，但样式细节（表格线色、偶数行底色、操作列宽度、弹窗竖条等）又极易被写错。

- 规范易漂移：数十个模块由不同人开发，若没有统一约束，代码风格、校验口径、审计字段展示会逐渐不一致。

我们引入 AI 编程的核心思路不是"让 AI 自由发挥"，而是把人类沉淀的工程规范喂给 AI，让 AI 在规范的边界内批量、稳定地产出代码，再由人工做业务与视觉复核。这样既提效，又保住质量底线。

二、我们的 AI 协作流程（总览）

四个关键阶段：

| 阶段 | 产物 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求澄清 | 模块需求卡（.md） | 产品/前端 | 用《模块需求卡生成规范》统一格式，拆成 REQ 编号项 |
| 2. 规范约束 | AGENTS.md | 架构/前端 | 把技术栈、风格、样式、校验、审计等写成"对 AI 的强制条款" |
| 3. 代码生成 | view / option / api / utils | AI + 前端 | AI 按 AGENTS.md 生成，前端实时纠偏 |
| 4. 复核验收 | 可运行模块 | 前端/测试 | 校验业务规则、视觉规范、边界异常 |

核心原则：需求卡和 AGENTS.md 是 AI 与人对齐的"单一事实来源"，不靠口头交代。

三、工程规范如何约束 AI（AGENTS.md 核心条款节选）

3.1 文件同构结构

规范要点：Avue 配置独立存放于 src/option/，与 views 和 api 保持同构的模块路径映射。AI 生成时不会把配置写死在页面里。

3.2 样式规范（极易被写错，故用规范强制）

- 表格线条颜色统一 #EFF1F7；偶数行背景 #FAFAFA，固定列须与行背景一致；

- 操作列同时展示"查看/编辑/删除"时宽度不小于 220px；

- .avue-crud__header 顶部间距 12px；

- .basic-container__card 内层 el-card 去卡片化（padding: 0）；

- 主色统一 #409eff。

3.3 表单校验规范

- 金额类非负、经纬度范围、备注类 ≤200 字（前端阻止提交并提示）；

- 新增、导入、编辑三处的校验口径必须一致；

- 审计字段（创建人/更新人）禁止直接展示用户 ID，须绑定后端返回的姓名字段（createUserName）。

3.4 批量导入失败明细规范（本项目重点）

- 部分数据导入失败时，前端必须自动下载后端返回的失败 Excel；

- 失败 Excel 字段顺序须与原模板一致，最后追加"导入失败原因"列；

- 前端需根据 content-type 区分"JSON 成功响应"与"Excel 文件流"；

- 失败明细文件命名含业务名、导入失败明细、时间戳。

四、实例拆解：货物类型模块

4.1 模块能力一览

货物类型是一个两级层级的主数据模块：一级货物类型（2 位编码）+ 二级货物类型（4 位编码，前 2 位须与上级一致）。功能包括：列表、条件查询、新增、编辑、查看、删除、批量删除、批量导入 + 模板下载 + 失败明细加工、批量导出。

4.2 文件同构结构（真实存在）

4.3 AI 按规范落地的关键代码点

下面每一条都对应前述规范条款，可直接对照源码。

① 三级文件分离（对应 3.1）

页面只负责交互，配置与接口独立：

② 表单校验三处一致（对应 3.3）

前端表单（option）与 JS 内 validateRow 共用同一套规则口径，避免"表单能过、导入却崩"：

③ 审计字段用姓名不用 ID（对应 3.3）

列表直接绑定 createUserName，避免出现一串无意义的用户 ID。

④ 导入失败明细加工（对应 3.4，本项目 AI 协作的亮点）

后端只返回原始失败原因文本，AI 被要求生成一个可独立测试的小函数 decorateCargoTypeFailDetail，把原因按 A./B./C. 编号、追加规则说明、仅"导入失败原因"列标红、自动加宽列：

该函数通过通用导入工具 import-excel.js 的 failDetailDecorator 钩子注入，做到模块零耦合复用：

⑤ 样式规范落地（对应 3.2）

4.4 人机协作中，AI 不擅长、需要人工兜底的部分

- 业务规则澄清：一级/二级层级关系、编码前缀约束这类"业务语义"，需要产品/前端先讲清，AI 才能写出正确校验。

- 视觉细节微调：表格行高、表头高度、间距的最终眼检，依赖人工在浏览器里确认。

- 前后端字段契约：CargoTypeVO 是否返回 createUserName、失败 Excel 的表头文案，必须与后端对齐，AI 无法替你确认。

- 破坏性操作确认：删除/批量删除的二次确认文案与风险，由人工定稿。

五、经验沉淀（可复用的 5 条）

- 把规范写成 AGENTS.md，比口头交代可靠 10 倍。AI 每次都会读，规范不会因人离职而丢失。

- 需求卡是 AI 与人对齐的单一事实来源。用统一格式（REQ 编号 + 功能点/异常边界/反例）避免"我以为你要的是……"。

- 把重复能力抽成 utils。如 import-excel.js，新模块导入直接复用，AI 只需写"本模块特有的加工函数"。

- 校验三处一致：前端表单、前端导入、后端校验口径对齐，且一处改、三处同步改。

- 让 AI 生成"小而纯"的函数（如失败明细加工函数），比让它改一整个 600 行页面更可控、更易测、更易复核。

六、给开发人员的价值与建议

| 维度 | 传统方式 | 我们的 AI 协作方式 |
| --- | --- | --- |
| 单模块开发周期 | 长，易返工 | 短，规范内一次成型 |
| 多模块一致性 | 易漂移 | AGENTS.md 强制统一 |
| 规范传承 | 靠老人带 | 沉淀为文件，新人/AI 即取即用 |
| 质量风险 | 校验、审计字段易漏 | 规范条款逐项约束 |

建议：文档更是提现"可持续维护的规范资产"。我们交付的每个模块背后都有需求卡 + AGENTS.md + 复用 utils 三件套，后续无论是换人维护还是扩展新模块，成本都显著更低。

附：本示例涉及的全部源码路径

- src/views/base/cargo-type.vue

- src/option/base/cargo-type.js

- src/api/base/cargo-type.js

- src/utils/import-excel.js

- AGENTS.md（工程规范总纲）

- 模块需求卡生成规范.md（需求卡格式规范）